پیوست 2:

دستورالعمل پایش

سنجش و پایش اقدامات صورت گرفته به منظور درک صحیح از صحت اقدامات و میزان اثربخشی آن‌ها به عنوان یکی از گام‌های اساسی و ضروری در هر پروژه می‌باشد. در این راستا و با توجه به اقداماتی که به منظور مدیریت مصرف آب و سایر نهاده‌ها در مزارع سایت های پایلوت پروژه حاضر انجام گرفته است، سنجش و پایش فعالیت ها با هماهنگی تیم پایش توسط شرکت‌های مجری محلی انجام می‌گیرد. در ادامه راهنمای انجام پایش در این فاز پروژه «پروژه توسعه مدل حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی و گسترش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از تالاب انزلی با بکارگیری فعالیت‌های کشاورزی پایدار» در دو بخش تکنیک‌های فنی توصیه شده و دستورالعمل اجرایی پایش مصرف آب آمده است.

قابل ذکر است در فاز اول سند چهار ساله پروژه دفتر طرح در نظر دارد پایش جامع از شاخص‌های مختلف اجتماعی – اقتصادی و کشاورزی را اجرایی نماید. نحوه ثبت و محاسبه شاخص‌ها طی کارگاه‌های ظرفیت‌سازی و آموزشی از سوی دفتر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران ارائه خواهد شد.

الف) تکنیک‌های فنی توصیه شده در اجرای پروژه – فاز اول سند چهار ساله

الزامات: 1- استفاده از نشا، 2- افزایش حاصلخیزی خاک (ماده آلی) و 3- طراحی و برنامه‌ریزی آبیاری در هر روش آبیاری باید جزء تکنیک‌های کلیه شرکت‌ها باشد.

1- تکنیکهای جدید پیشنهادی در مرحله آماده‌سازی و کشت: این تکنیکها عموما به طور معنی داری منجر به کاهش مصرف آب نمی شوند ولی برای افزایش بهره وری خوب هستند. لذا یا باید شرکت ثابت کند که منجر به کاهش مصرف آب (تبخیر و تعرق) می شود و یا به همراه این‌ها باید تکنیکهای کاهش مصرف آب حتما انجام شود.

استفاده از دستگاه خاکورز حفاظتی

اصلاح شیب مزرعه با استفاده از لولر لیزری

استفاده از دستگاه بذرکار فاروئردار برای کشت گندم

استفاده از دستگاه کفکار برای کشت گندم

استفاده از دستگاه تحکیم کف بستر

استفاده از دستگاه غده کار برای کشت سیب زمینی

کشت دو ردیفه روی یک پشته

مدیریت تغذیه و کود آبیاری

2- تکنیکهای جدید پیشنهادی برای کاهش مصرف آب

آبیاری شیاری دو طرفه در باغات (مشروط به ادله شرکت در اثبات کاهش تبخیر)

مدیریت یک در میان در آبیاری شیاری در زراعت و باغات

پوشش مالچ بهمراه آبیاری قطره‌ای به شرط آنکه با برنامه ریزی آبیاری همراه باشد.

کشت نشایی (کلیه زراعت ها به غیر از گندم و جو)

آبیاری یک در میان در آبیاری جویچهای

آبیاری زیرسطحی (در انگور و باغات)

طراحی و مدیریت آبیاری (برنامه‌ریزی آبیاری) براساس نیاز واقعی گیاه با کاربرد سنسورهای رطوبتی در ناحیه عمق ریشه

طراحی و مدیریت آبیاری (برنامه‌ریزی آبیاری) براساس نیاز واقعی گیاه با کاربرد مدل های گیاهی بر اساس شرایط اقلیم

طراحی و مدیریت آبیاری (برنامه‌ریزی آبیاری) بر اساس سایر تکنیک ها شامل نمونه‌گیری وزنی خاک

جایگزینی زراعت‌های پرمصرف آب مانند یونجه با زراعت‌های مشابه (الگوی کشت جایگزین)

جایگزینی ارقام یا واریته‌های با طول رشد کوتاه نسبت به وضعیت موجود

کم آبیاری تنظیم شده

استفاده حداکثری از آب سبز (بارش موثر)

3- مواردی که بایستی حتما رعایت شود و دیگر جزو تکنیک به حساب نمی‌آیند:

استفاده از لولر جهت تسطیح زمین

آزمون کودی

چالکود

مدیریت تغذیه

ضدعفونی بذور با قارچ‌کش

سم پاشی بهینه زمستانه

سم پاشی بهینه جهت از بین بردن علف های هرز و شته

استفاده از کودهای دامی، کود مرغی، ورمی کمپوست، کودهای زیستی یا ارگانیک

بذرمالی باکودزیستی

محلول پاشی

کود دهی بر اساس آزمون خاک

استفاده از رقم اصلاح‌شده‌

هرس بهینه و در وقت مناسب

زمان مناسب کشت

تسطیح زمین

اصلاح طول و عرض نوارهای آبیاری

آرایش 40*60 برای چغندر قند

ب) دستورالعمل پایش مصرف آب

شرح الزامات و اندازهگیری‌ها در مزارع پایش (تیمار و شاهد) توسط شرکت های فنی و مهندسی در روستاهای جدید فاز اول سند چهار ساله به شرح زیر می‌باشد:

- ثبت مشروح تکنیک‌های شرکتهای مجری در خصوص کاهش مصرف آب

- انجام امور پایش آبیاری در سه مزرعه پایش (برای مجموع یک کشت پاییزه و دو کشت بهاره) برای هر روستا می‌باشد. انتخاب و تغییر مزارع پایش کشت پاییزه و بهاره، حتماً با هماهنگی مدیر پایش صورت بگیرد.

- مساحی و نقشهبرداری و تعیین توپوگرافی و شیب در مزارع پایش (شیب در جهت نوارها و جویچهها)

- نمونهبرداری از خاک مزارع پایش جهت تعیین مشخصات فیزیکی خاک شامل: تعیین بافت خاک، رطوبت حد ظرفیت زراعی(نمونه دست نخورده)، پژمردگی و جرم مخصوص ظاهری

- تعیین نفوذپذیری خاک با استوانه‌های مضاعف

- طراحی مزارع و باغ بر اساس مدل آبیاری سطحی WinSRFR و یا روابط طراحی تجربی SCS (قبل از کشت انجام شود و مستندات مربوطه در زمان کشت ارایه گردد)

- اندازه‌گیری حجم آب آبیاری (دبی ورودی- مدت آبیاری) در هر مزرعه تیمار و شاهد با استفاده از فلوم‌های WSC (حداقل دو پارشال فلوم) و تعیین عمق و حجم آب آبیاری

- برداشت نمونه خاک قبل و بعد از آبیاری از مزرعه تیمار و مزرعه شاهد در کشت‌های پاییزه و بهاره و باغ و تحلیل اطلاعات، برداشت در همه نوبت های آبیاری با شرایط زیر انجام می شود:

الف- برداشت هم از بخش شاهد و هم از بخش تیمار صورت بگیرد.

ب- از سه نقطه مزرعه (یک سوم اول-یک سوم میانی و یک سوم آخر مزرعه) قبل و بعد از تمام نوبت‌های آبیاری

ب-برداشت بعد از آبیاری طبق بافت خاک 24 تا 48 ساعت بعد از آبیاری انجام شود.

- عمق نمونه برداری خاک قبل و بعد از آبیاری در مزارع پایش بشرح زیر می‌باشد: ، الف) در زراعت در دو عمق (30-0 و 60-30 سانتی‌متری) و ب) در باغات در سه عمق (30-0 و 60-30 و 90-60 سانتی‌متری)

- محاسبه و تعیین میزان رطوبت خاک، برآورد کمبود رطوبت خاک قبل از آبیاری، تعیین راندمان کاربرد آب آبیاری، تعیین کفایت آبیاری، و برآورد تبخیر و تعرق واقعی و نفوذ عمقی برای به تصویر کشیدن مقدار واقعی آب صرفه جویی شده

- اندازه‌گیری پیشروی و پسروی آب در روش‌های آبیاری سطحی در زراعت و باغ. اندازه‌گیری پیشروی در تمامی‌آبیاری‌ها و اندازه‌گیری پسروی فقط در آب اول و آب سوم اعمال می‌شود.

- اخذ اطلاعات هواشناسی و محاسبه نیاز آبی به‌صورت هفتگی و بررسی برنامه‌ریزی آبیاری مزارع (بخش تیمار) و محاسبه بارش موثر و پیشنهاد به زمانبندی آبیاری به کشاوررزان

- میزان مصرف آب در سایر مزارع کشاورزان مرجع (به غیر از مزارع بند 2) با به کارگیری روشهای ارائه شده از سوی تیم پایش و ثبت و ارائه نتایج (دفترچه ثبت اطلاعات مزرعه) برآورد و اندازه‌گیری شود.

- پیشنهاد مدیریت آبیاری در سایر مزارع (به جز بند 2) بر اساس تجربیات از مزارع پایش

- تعیین عملکرد و شاخص‌های عملکرد محصول در مزارع تیمار و شاهد پایش و کلیه مزارع تحت نظارت شرکت جهت برآورد بهرهوری آب در هر مزرعه (دفترچه ثبت اطلاعات مزرعه)

سیر: تعداد و وزن غدها در بوته- تراکم بوته در هکتار وعملکرد هم به روش کل گیری انجام گیرد.

گندم: 1-وزن هزار دانه-2-تعداد دانه در خوشه-3- طول سنبله-4- تعداد بوته در واحد سطح- 5-عملکرد

سیب زمینی : 1- تعداد و وزن غدها در بوته-2- تراکم بوته در هکتار –3-عملکرد

گوجه فرنگی :1-تعداد و وزن میوه ها در بوته –2- تراکم بوته در هکتار3-عملکرد

کلزا :1- تعداد غلاف (خورچین)در بوته- 2- تعداد دانه در غلاف –3-وزن هزار دانه –4-عملکرد

باغات: در چند ردیف چند درخت انتخاب شود و در چهار جهت در هر جهت یک شاخه را انتخاب میکنیم و میوه ها را شمرده و توزین میکنیم و بعد تعداد شاخه های همان درخت را شمرده( شاخه های بارده ) و در میانگین چهار شاخه ضرب میشود.

عملکرد= تعداد شاخه های بارده * میانگین وزن میوه ها روی چهار شاخه

- ارائه گزارشات ماهانه نتایج پایش آب در مزارع در فایل اکسل به مدیر تیم پایش و ارزیابی آنها توسط تیم پایش و ارائه گزارش از کیفیت نتایج شرکتها پایش و ارزیابی آنها توسط تیم پایش

- ترسیم گراف‌های مورد انتظار بر اساس اطلاعات ثبت شده و تحلیل آنها

- برداشت اطلاعات و تکمیل فرم‌های اطلاعاتی هزینه‌ها و مصرف نهاده‌ها مزارع و تحلیل اقتصادی اثربخشی فعالیت های شرکتها

- برداشت اطلاعات و تکمیل فرم‌های اطلاعاتی ردپای کربن

- کلیه موارد دستورالعمل پایش آب بایستی به‌صورت مشترک توسط مدیر عامل شرکت، کارشناس آبیاری و زراعت انجام و ثبت شود.

لازم به توضیح است که اندازه‌گیری‌های فوق الذکر توسط مهندس آبیاری هر شرکت انجام خواهد شد و مسئولیت صحت و سقم اندازهگیری‌های فوق الذکر، بر عهده مدیر عامل هر شرکت خواهد بود. لذا مدیر عامل شرکت لازم است که تمام امکانات و ابزارهای مورد نیاز را در اختیار مهندس آبیاری قرار دهد. مهندس آبیاری هر شرکت بایستی دارای سوابق قبلی باشد و در صورت تغییر مهندس آبیاری، امتیاز منفی و کسر حق الزحمه به شرکت مجری اعمال خواهد شد.